|  |
| --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ** **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА** **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** 05.07.2019 № 77-п  с.Крючковка⎡О внесении изменений⎤  в постановление администрации сельсовета №157-п от 26.12.2017  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ № 169 от 10 февраля 2017 г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования Крючковский сельсовет:

Внести в постановление администрации муниципального образования Крючковский сельсовет № 157-п от 26.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2018-2022годы.» следующие изменения:

1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «на 2018–2022 годы» исключить.
2. В приложении к постановлению:
	1. В муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2018-2022 годы (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
	2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации сельсовета.

Глава сельсовета В.В. Иващенко

Разослано: членам комиссии, администрации района, прокурору, в дело.

Приложение №1

к постановлению

 администрации

 от 05.07.2019 № 77-п

Изменения, которые вносятся в государственную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2018-2022 годы»:

1. Наименование муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2018-2022 годы» (далее – Программа) изложить в новой редакции:

«Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет».

1. Паспорт и список определений, используемых в Программе, изложить в новой редакции:

«Паспорт

государственной программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет (далее – Программа)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | «Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет». (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация МО Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области |
| Участники программы | Администрация МО Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области  |
| Цели программы  | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий МО Крючковский сельсовет и дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы  | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
|  |
| Целевые индикаторы и показатели программы  |  1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения программы  | Общий объем финансирования программы составляет 14 513,2 рублей, в том числе:Из них:средства федерального бюджета - средства областного бюджета - 14 325, 4 руб.средства местного бюджета 187,8 руб.  |
| Ожидаемые конечные результаты программы |  - Приведение объектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с современными требованиями;-Улучшение санитарного состояния территорий;- Рост уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей; - Улучшение состояния озеленения дворовых территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В течение последних лет благоустройству территории муниципального образования уделяется большое внимание, его развитие – одна из приоритетных задач местной администрации.

Дворовая территория многоквартирных домов (далее – МКД) – совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД.

Дизайн-проект – пакет документации, дающей представление о проекте общественного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых архитектурных форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие существующее положение, другое).

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (предусмотренные по желаниям жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания собственников жилья).

Инвентаризация территории – комплекс мероприятий, направленных на выявление и уточнение данных территории в целях учета такой территории.

Общественные территории (территории общего пользования) – территории муниципального образования, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, парк специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях организации досуга, проведения массовых мероприятий.

На территории муниципального образования Крючковский сельсовет имеется 4 многоквартирных дома, где проживают около 47 человек, на территории сельсовета имеется 4 дворовые территории общей площадью более 4085 квадратных метров. Благоустроенных дворовых территорий с современными спортивными площадками, детскими площадками, полностью освещенных, которые соответствует требованиям времени и современным требованиям жителей отсутствуют.

 В с. Крючковка вблизи памятника «Вечная память жертвам войны 1941-1945 годов», расположена общественная территория для отдыха и досуга населения разных возрастов, где проходят основные торжественные мероприятия с массовым посещением жителей.

На территории отсутствуют элементы благоустройства, лавочки для отдыха людей, нет освещения. Общая площадь территории общего пользования составляет 7810 квадратных метра, которая полностью нуждаются в благоустройстве.

Трудовое участие жителей населенного пункта в процессе благоустройства дворовых территорий, благоустройства территорий общего пользования осуществляется путем вовлечения населения для участия в субботниках, в различные мероприятия по благоустройству. Активность взрослого населения в мероприятиях по благоустройству в настоящий момент носит вялый характер, активное участие в мероприятиях принимают коллективы бюджетных учреждений, коллектив муниципального унитарного предприятия. Основную помощь, в реализации вопросов уборки территорий мест общего пользования, оказывают работники культуры и учащиеся средней общеобразовательной школы.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования невозможно добиться существенного повышения имеющегося потенциала населенного пункта и эффективного обслуживания экономики и населения, обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Текущее состояние уровня благоустройства территорий характеризуется следующими показателями:

1. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 4.
2. Площадь дворовых территорий многоквартирных домов – 4085 кв.м.
3. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) – 0.
4. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) – 0 кв.м.
5. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 0 %
6. Общая численность населения с.Крючковка – 1412 чел.
7. Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах – 47 чел.
8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными

дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах – 0 %.

1. Количество муниципальных территорий общего пользования – 1.
2. Площадь муниципальной территории общего пользования – 7810 кв.м..
3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0.
4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0 га.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенного пункта, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

**2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет»..

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования (парк, площадь, и др.) и дворовых территорий;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Крючковского сельсовета.

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территории общего пользования Крючковского сельсовета, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования и дворовых территорий увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Крючковский сельсовет.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, а также информация об открытых источниках их значений (ссылки на официальные документы, интернет-ресурсы, статистические формы и иные источники) представлены в приложении № 2 к Программе.

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 7 -летний период (2018-2024 годы).

Перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в течение 2018–2024 годов, формируются муниципальными образованиями на основании проведенной инвентаризации и утверждаются в муниципальных программах формирования современной городской среды на 2018–2024 годы (далее – муниципальные программы).

Реализация мероприятий Программы и муниципальных программ позволит создать к 2024 году благоприятные условия проживания жителей области, обеспечить более эффективную эксплуатацию МКД, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его вовлечения в работу по благоустройству дворовых территорий, повысить уровень благоустроенности городов и населенных пунктов и качество жизни граждан.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых, общественных территорий, мест массового отдыха населения муниципальных образований, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

**4. Перечень работ по благоустройству**

**дворовых и общественных территорий**

Адресный перечень (Приложение 4) дворовых территорий, подлежащих благоустройству, на очередной финансовый год формируются на основании предложений собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), с учетом проведенной инвентаризации и утверждаются нормативным документом администрации муниципального образования.

**4.1. К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:**

ремонт дворовых проездов;

ремонт подходов к входам МКД;

освещение дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

ремонт существующих пешеходных дорожек;

установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья, другое);

озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое;

работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

ремонт отмосток МКД;

иные виды работ.

**4.2. К минимальному перечню работ по благоустройству общественных территорий относятся:**

- Озеленение;

- Плиточное покрытие;

- Асфальтобетонный тротуар и велодорожка;

- Асфальтобетонное покрытие детской площадки;

- Асфальтобетонное покрытие (автостоянка)

- Резиновое покрытие спортплощадки;

- газон для спортивной площадки;

- устройство бортовых камней;

- МАФ;

- наружное освещение;

-заземление

- установка ограждений;

- обеспечение освещения территорий;

- устройство покрытия территорий;

- оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок.

- иные виды работ.

**5. Механизмы реализации Программы.**

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:

- за счет со финансирования из бюджета Оренбургской области, на основании законодательных актов Правительства Оренбургской области;

- за счет средств из бюджета администрации Крючковского сельсовета. Объемы бюджетных ассигнований, требуемые для реализации Программы, приведены в приложении № 3 «Основные мероприятия «Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» и приложении.

Завершить реализацию Программы до 31.12.2024 года.

**6. Организация управления и система контроля**

**за исполнением Программы.**

 Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. Основными задачами управления реализацией Программы являются:

обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития;

привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

 Администрация обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

осуществление методических, технических и информационных мероприятий; осуществляет реализацию мероприятий Программы. Администрация координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.

Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

 Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация, а именно:

общий контроль;

контроль сроков реализации программных мероприятий.

Ход реализации Программы освещается в средствах массовой информации.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

- недостаточное финансирование программных мероприятий;
 - макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

- законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**8. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Крючковского сельсовета, что позволит благоустроить территорию поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей поселка. При этом количество и доля территорий общего пользования увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования.).

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения задач определены:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий,

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий,

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации),

количество благоустроенных общественных территорий,

площадь благоустроенных общественных территорий,

доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство общественных территорий и дворовых территорий, сделать их современным и комфортными.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству общественных территорий.

 Приложение №2

к постановлению главы муниципального образования

от 05.07.2019 № 77-п

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы «Государственная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования Крючковский сельсовет».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв. м | - | 0 | 0 | Не менее 3 | Не менее 1 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты | - | 0 | 0 | 75% | 100% | 0 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | - |  |  | 2,5% | 3,3% | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв. м | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |

 Приложение №3

к постановлению главы муниципального образования

от 05.07.2019 № 77-п

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Государственная программа «Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования Крючковский сельсовет».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансированияТыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |
| областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» | Администрация МО Крючковский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2018 | - | - | - |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий  |  | 2018 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2018 год** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2019 | 200,0 | - | 200,0 |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2019 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2019 год** |  |  |  200,0 | - | 200,0 |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2020 | 14 325,4 | 14 325,4 |   | Благоустройство не менее 1 территории |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2020 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2020 год** |  |  | 14 325,4 | 14 325,4 | **-** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2021 | - |  | - |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2021 |  300,0 | - | 300,0 | Благоустройство не менее 3 территории |
|  | **ИТОГО по программе за 2021 год** |  |  |  **300,0** | **-** | **300,0** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | 2022 |  |  |  | Благоустройство не менее 1 территории |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2022 | 100,0 | - |  100,0 |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2022 год** |  |  |  **100,0** | **-** |  **100,0** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | **2023** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | **2023** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2023 год** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  | Благоустройство общественных территорий  |  | **2024** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | **2024** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по программе за 2024 год** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

 Приложение №4

к постановлению главы муниципального образования

от 05.07.2019 № 77-п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 общественных, дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного домаили дворовой территории |
| 1 | 2 |
| 1. | село Крючковка, ул. Ленинская 22 |
| 2. | село Крючковка, ул.Луговая д.1 |
| 3. | село Крючковка, ул.Луговая д.3 |
| 4. | село Крючковка, ул.Луговая д.5 |
| 5 | село Крючковка, ул.Новая 2 |
|  |  |