|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\User\Documents\My Received Files\Баутин Алексей\3.jpgСОГЛАСОВАНО:** | **УТВЕРЖДАЮ:** |
| Директор ООО «БСБ» | Глава АМО Крючковский сельсовет Беляевского районаОренбургской области |
|  Д.Б. Кабанов |  А.В. Ровко |
| “ ” 2022 г. | “ ” 2022 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий (включая проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы проекта) по ликвидации (рекультивации) несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в селе Херсоновка Беляевского района Оренбургской области в 500 метрах юго-западнее населенного пункта в кадастровом квартале 56:06:1004001, на землях сельскохозяйственного назначения, общей площадью – 1,41 га»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для проведения работ | Муниципальный контракт № 0153300017621000001 от «21» декабря 2021 г |
| 2. Район, пункт, площадка строительства | Оренбургская область, Беляевский район, с. Херсоновка, земельный участок в кадастровом квартале 56:06:1004001 |
| 3. Вид строительства | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией земельного участка |
| 4. Стадия проектирования | Проектная документация |
| 5. Сроки начала и окончания работ | Срок окончания работ 25 ноября 2022 года |
| 6. Заказчик | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.Глава администрации Ровко Александр Владимирович.431332, Оренбургская область, Беляевский район, с. Крючковка, ул. Ленинская, д. 20.Тел.: 8 (35334) 67-1-46.Эл. почта: кrycssowet@mail.ru. |
| 7. Генеральная подрядная организация/Исполнитель оценки | ООО «БСБ».Директор – Кабанов Дмитрий Борисович.460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 104, 10.Телефон: +7 (3532) 307-701, 307-702, 307-705.Факс: +7 (3532) 307-701 доб. 119.e-mail: ig-bsb@mail.ru |
| 8. Цель работ | Предотвращение/смягчение негативного воздействия существующей свалки на окружающую среду и связанных с ним экологических, социально-экономических и иных последствий. |
| 9. Краткая характеристика планируемой деятельности | Ликвидация несанкционированной свалки и последующая рекультивация земельного участка в кадастровом квартале 56:06:1004001. |
| 10. Объем работ | 1. Выполнить комплексную оценку современного (фонового) состояния компонентов окружающей среды в районе существующей свалки, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также биоресурсов. Описать климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на территории в зоне влияния объекта.2. Рассмотреть различные варианты ликвидации существующей свалки:- сохранение отходов в существующем виде на земельном участке в кадастровом квартале 56:06:1004001 с закрытием его сверху защитной мембраной;- строительство нового, полностью гидроизолированного объекта захоронения в границах предоставленного участка;- вывоз отходов на городской полигон ТБО и зачистка территории;по всем рассматриваемым вариантам после ликвидации планируется рекультивация земельного участка.- отказ от деятельности (нулевой вариант).3. При проведении рекультивации земельного участка разработать мероприятия по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения современных доступных технологий и способов.4. Разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга при рекультивации участка и, в случае устройства объекта захоронения, в пострекультивационный период;5. Выполнить оценку стоимости комплекса природоохранных мероприятий, а также оценку компенсационных выплат за ущерб различным компонентам окружающей среды при реализации проекта;6. Обеспечить организацию и проведение публичных обсуждений в форме общественных слушаний Технического задания и материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС);7. Выполнить корректировку материалов ОВОС по результатам общественных слушаний (при необходимости). |
| 11. Основные методы проведения ОВОС | Для оценки воздействия на окружающую среду могут быть использованы следующие методы:* расчетные методы – определение параметров воздействий по утвержденным методикам;
* метод аналоговых оценок – определение параметров воздействий с использованием данных по объектам-аналогам;
* метод экспертных оценок.
 |
| 12. Требования по вариантной проработке | Рассмотреть следующие варианты ликвидации несанкционированной свалки с последующей рекультивацией земельных участков:1. Сохранение отходов в существующем виде на земельном участке в кадастровом квартале 56:06:1004001 с закрытием его сверху защитной мембраной;2. Строительство нового, полностью гидроизолированного объекта захоронения в границах предоставленного участка;3. Вывоз отходов на городской полигон ТБО и зачистка территории;по всем рассматриваемым вариантам после ликвидации свалки выполняется рекультивация земельного участка.4. Отказ от деятельности (нулевой вариант). |
| 13. Порядок проведения ОВОС и состав материалов | Порядок выполнения раздела ОВОС и состав материалов регламентируются Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года N 999 «Об утверждении [требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду](https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP)» (далее – Положение об ОВОС). |
| 14. Нормативная база | * Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями и дополнениями).
* Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об охране окружающей среды».
 |
| 15. Особые условия | Органы местного самоуправления / соответствующие органы государственной власти организуют участие общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС, в соответствии с п. 4.2. Положения об ОВОС.Заказчик осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период проведения ОВОС на всех этапах.Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного самоуправления при участии Заказчика и содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально. |
| 16. Состав работ и содержание материалов ОВОС | 1. Согласование Технического задания на проведение ОВОС и Декларации о намерениях.2. Подача объявлений о планируемых видах работ в средствах массовой информации 3-х уровней (местный, региональный, федеральный), на официальных сайтах Крючковского сельсовета и Оренбургского района. Предоставляется информация о Техническом задании на проведение ОВОС, Декларации о намерениях и предварительных вариантах материалов ОВОС, о дате и месте проведения общественных слушаний.3. Проведение общественных слушаний с утверждением варианта проектной деятельности.4. Подготовка материалов ОВОС.Типовое содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду:Общие сведения.Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.Название объекта проектирования и планируемое место его реализации.Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.Характеристика типа обосновывающей документации.Пояснительная записка по обосновывающей документации.Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика).Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам.Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным вариантам).Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности.Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа.Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.Выводы по результатам оценки экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности (резюме нетехнического характера).5. Проведение общественных слушаний по материалам ОВОС с утверждением материалов ОВОС.6. Участие в общественных слушаниях с составлением проекта протокола совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.Составление окончательного варианта материалов ОВОС по итогам общественных слушаний. |
| 17. Требования к материалам ОВОС | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования, инвестиционного проектирования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. |
| 18. Количество экземпляров материалов раздела ОВОС, передаваемых Заказчику по результатам общественных слушаний | 1. Для согласования Заказчику выдается 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.2. После согласования предварительного экземпляра, Заказчику выдаётся окончательный вариант с внесением всех изменений на электронном носителе в формате PDF и в двух экземплярах на бумажном носителе. 3. По запросу Заказчика документация передается в исходном редактируемом формате. |