**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА  
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.03.2024 № 24-п

с.Крючковка

⎡Об утверждении отчета о реализации⎤

муниципальной программы «Комплексное

и устойчивое развитие муниципального

образования Крючковский сельсовет»

В соответствии с постановлением администрации Крючковского сельсовета от 01.11.2022 №98-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Крючковский сельсовет», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Крючковские вести».

Глава муниципального

образования А.В.Ровко

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации района, прокурору, в дело. |

Приложение

к постановлению

от 14.03.2024 № -п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Крючковский сельсовет от 15.11.2022 №108-п и внесены изменения постановлениями от 22.02.2023 № 19-п, от 24.07.2023 № 61-п, от 25.12.2023 № 119-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Крючковский сельсовет.

Целью Программы является решение ключевых социально-экономических проблем территории МО Крючковский сельсовет.

Задачи программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,

-повышение качества управления муниципальными финансами на территории МО Крючковский сельсовет.

-обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Крючковский сельсовет, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и муниципальных образований, повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

- совершенствование системы комплексного благоустройства поселения.

- повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Крючковский сельсовет за счет выполнения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предупредительных мер, направленных на защиту жизни и здоровья от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов.

- укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории муниципального образования.

- обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов и государственная регистрация актов гражданского состояния.

- поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Крючковский сельсовет.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Крючковский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 13747810,0 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2023 год, лимиты бюджетных обязательств на 2023 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2024 составило:

доходы – 13436385,65рублей (101,4 %);

расходы – 13677370,43 рубля (99,5%);

дефицит - 240684,78 рублей.

Реализация в 2023 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам данной программы на 99 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2023 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Крючковского сельсовета от 01 ноября 2022 года № 98-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Крючковский сельсовет»

**Оценка степени реализации структурных элементов**

Программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2023 год

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Крючковского сельсовета» (СР1):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации поселения | кв. метров | 72 | 72 | 1 | выполнен |
| 3 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | штук | 4 | 4 | 1 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Крючковский сельсовет» (СР2):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | кол-во | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| 2 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Крючковский сельсовет» СР3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безо-пасного движения транспортных средств | процентов | 85 | 90 | 1,1 | выполнен |
| 2 | Увеличение количества высаженных деревьев и кустарников, содержание и уход за зелеными насаждениями | штук | 30 | 70 | 1 | выполнен |
| 3 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Кол-во | 8 | 8 | 1 | выполнен |
| 4 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | процентов | 50 | 50 | 1 | выполнен |
| 5 | Организация и проведение публичных мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способству-ющих экологическому воспитанию населения; | процентов | 50 | 70 | 1,4 | выполнен |
| 6 | Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах | шт | 0 | 0 | 1 | выполнен |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | процентов | 30 | 20 | 0,7 | выполнен |
| 8 | Увеличение процента охвата населения системой сбора и вывоза ТКО | процентов | 60 | 80 | 1,3 | выполнен |
| 9 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муни-ципального жилищного фонда | процентов | 50 | 0 | 0 | выполнен |
| 10 | Ремонт водопроводной сети | Погон.метр | 250 | 150 | 0,5 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» СР4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | процент | 70 | 80 | 1,1 | выполнен |
| 2 | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении | процент | 45 | 50 | 1,1 | выполнен |
| 3 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 100 | 100 | 2 | выполнен |
| 4 | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | процент | 0,53 | 0,4 | 0,8 | выполнен |
| 5 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 6 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 2 | 2 | 1 |  |

Таким образом, СР4= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» (СР5):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля помещений в зданиях учреждения культуры, которые требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или текущий ремонт | проценты | 100 | 70 | 0,7 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=0,85

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» (СР6):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; | проценты | 15 | 15 | 1 | выполнен |
| 2 | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, | проценты | 10 | 10 | 1 | выполнен |
| 3 | обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | проценты | 50 | 50 | 1 | выполнен |
| 4 | количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи; | Усл.ед. | 3 | 3 | 1 | выполнен |
| 5 | количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи; | Усл.ед. | 5 | 5 | 1 | выполнен |
| 6 | количество мероприятий по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи; | Усл.ед. | 3 | 5 | 1 | выполнен |
| 7 | количество мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время | Усл.ед. | 8 | 10 | 1,3 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» (СР7):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов; | Усл.ед | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Крючковский сельсовет» (СР8):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | км | 0,7 | 0,7 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 90 | 90 | 1 | выполнен |
| 3 | Количество квадратных метров покрытия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | тыс.м2 | 4,2 | 3,8 | 1 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным тратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз= МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета МО Крючковский сельсовет по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента «Осуществление отдельных государственных полномочий»

ССуз = 128,5/128,5= 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет собственных средств бюджета МО Крючковский сельсовет, так и за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета МО Крючковский сельсовет по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Крючковского сельсовета»

ССуз = 4568,6/4573,2= 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Крючковский сельсовет»

ССуз = 1239,9/1239,9 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Крючковский сельсовет»

ССуз = 763,4/774,6 = 0,9

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет»

ССуз = 770,2/770,5 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Крючковский сельсовет»

ССуз =4425,7 /4426,0 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Крючковский сельсовет»

ССуз =109,7 /109,8 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Дорожная деятельность муниципального образования Крючковский сельсовет»

ССуз =1671,4 /1724,9 = 1

**Оценка эффективности использования средств бюджета МО Крючковский сельсовет**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле:

Эис = СРсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета МО Крючковский сельсовет;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Таким образом, Эис = 1 – 0,999 = 0,001=1

**Оценка степени решения задач структурных элементов**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 значение СДгппз принимается равным 1.

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+0,9)/8 = 0,9875

**Оценка эффективности реализации структурного элемента**

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств бюджета МО Крючковский сельсовет по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств бюджета МО Крючковский сельсовет.

Эффективность реализации структурного элемента признана высокой

**Оценка степени достижения цели муниципальной программы**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.

СДгппз = (1+1+1+1+1+1+1+0,9)/8 = 0,9875

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5\*СРгп + 0,5\*∑ ЭРсэ, где:

1

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;

ЭРгп = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой

Таблица 8

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату\* |
| Цель муниципальной программы Крючковского сельсовета «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет» - «Решение ключевых социально-экономических проблем территории МО Крючковский сельсовет» | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем расходов местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета предоставления налоговой льготы по земельному налогу | Объем налоговых льгот в тыс.руб | 502,0 | 502,0 | 502,0 |  |
| 2 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации | кв. метров | 72 | 72 | 72 |  |
| 5 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | кол-во | 4 | 4 | 4 |  |
| 6 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | кол-во | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 1 | 10 | 1 |  |
| 8 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безо-пасного движения транспортных средств | процентов | 85 | 90 | 90 |  |
| 9 | Увеличение количества высаженных деревьев и кустарников, содержание и уход за зелеными насаждениями | штук | 30 | 30 | 70 |  |
| 10 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Кол-во | 8 | 1 | 8 |  |
| 11 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | процентов | 50 | 50 | 50 |  |
| 12 | Организация и проведение публичных мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствующих экологическому воспитанию населения; | процентов | 50 | 50 | 70 |  |
| 13 | Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Ликвидация несанкционированных свалок | процентов | 30 | 50 | 20 |  |
| 15 | Увеличение процента охвата населения системой сбора и вывоза ТКО | процентов | 60 | 70 | 80 |  |
| 16 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | процентов | 50 | 50 | 0 |  |
| 17 | Ремонт водопроводной сети | Погон.метр | 250 | 250 | 150 |  |
| 18 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | процент | 70 | 70 | 80 |  |
| 19 | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении | процент | 45 | 45 | 50 |  |
| 20 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 83,3 | 100 | 100 |  |
| 21 | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | процент | 0,53 | 0,53 | 0,4 |  |
| 22 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 24 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий | процент | 10 | 10 | 15 |  |
| 25 | Доля помещений в зданиях учреждения культуры, которые требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или текущий ремонт | процент | 50 | 50 | 40 |  |
| 26 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; | проценты | 15 | 15 | 15 |  |
| 27 | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, | проценты | 10 | 10 | 10 |  |
| 28 | обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | проценты | 50 | 50 | 50 |  |
| 29 | количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи; | Усл.ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 30 | количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи; | Усл.ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 31 | количество мероприятий по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи; | Усл.ед. | 3 | 3 | 5 |  |
| 32 | количество мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время | Усл.ед. | 8 | 8 | 10 |  |
| 33 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов; | Усл.ед | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 34 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | - | 90 | 90 |  |
| 35 | Количество квадратных метров покрытия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | тыс.м2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 |  |

Таблица 9

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Крючковского сельсовета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | |
| Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет» | (всего), в том числе: | 12932,9 | 13734,6 | 13734,6 | 13664,2 |
| федеральный бюджет | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 12804,4 | 13606,1 | 13606,1 | 13535,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Крючковского сельсовета» N 1 | (всего), в том числе: | 4501,0 | 4412,0 | 4412,0 | 4407,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 4501,0 | 4412,0 | 4412,0 | 4407,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Структурный элемент муниципальной программы «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Крючковский сельсовет» N 2 | (всего), в том числе: | 1100,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1139,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1100,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1139,9 |
| 4 | Структурный элемент муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Крючковский сельсовет» N 3 | (всего), в том числе: | 388,7 | 774,5 | 774,5 | 763,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 388,7 | 774,5 | 774,5 | 763,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» N 4 | (всего), в том числе: | 878,8 | 770,5 | 770,5 | 770,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 878,8 | 770,5 | 770,5 | 770,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» N 5 | (всего), в том числе: | 4500,0 | 4426,0 | 4426,0 | 4425,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 4500,0 | 4426,0 | 4426,0 | 4425,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» N 6 | (всего), в том числе: | 100,0 | 109,8 | 109,8 | 109,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 100,0 | 109,8 | 109,8 | 109,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Структурный элемент муниципальной программы «Осуществление отдельных государственных полномочий» N 7 | (всего), в том числе: | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Структурный элемент муниципальной программы «Дорожная деятельность муниципального образования Крючковский сельсовет» N 8 | (всего), в том числе: | 1311,4 | 1724,9 | 1724,9 | 1671,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 1311,4 | 1724,9 | 1724,9 | 1671,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | | Фактический срок реализации | | Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Региональный проект N |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Результат регионального проекта N |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.N | Контрольная точка результата регионального проекта N |  | X |  |  |  |  |
| 2. | Проектное мероприятие, не входящее в региональные проекты N |  |  |  |  |  |  |
| 2.N. | Результат проектного мероприятия N |  |  |  |  |  |  |
| 2.N.N. | Контрольная точка результата проектного мероприятия N |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ведомственный проект N |  |  |  |  |  |  |
| 3.N | Результат ведомственного проекта N |  |  |  |  |  |  |
| 3.N.N | Контрольная точка результата ведомственного проекта N |  | X |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий N |  |  | X |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Крючковский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: Обеспечение бюджетного процесса в Крючковском сельсовете Беляевского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат): Организация и составление бюджета Крючковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка мероприятия: Проект бюджета Крючковского сельсовета на 2024г. и плановый период 2025-2026гг | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Ихнева Л.В. |  | 15.11.2023 |  | 15.11.2023 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат):Исполнение бюджета поселения по доходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Ихнева Л.В. |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по расходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Ихнева Л.В. |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат): Обеспечение реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы» | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Ихнева Л.В. |  | 15.03.2024 |  | 15.03.2024 |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат): Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет форма 0503169 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Ихнева Л.В. |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат): Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольная точка мероприятия: Утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу | Специалист 1 категории |  | 15.11.2023 |  | 15.11.2023 |  |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий  «Оформление права собственности на объекты недвижимости и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование задачи: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат): Постановка на государственный кадастровый учёт и обеспечение регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка мероприятия: получение выписок из Единого государственного реестра по объектам муниципальной собственности. | Специалист 1 категории | 01.01.2023 | 31.12.2023г. | 01.01.2023 | 31.12.2023г. |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание благоприятных условий и санитарного состояния на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по договорам на ликвидацию несанкционированных свалок, ремонту памятников, кошению травы в местах массового пребывания населения, обваловке свалок, установка и ремонт детских площадок . | Глава администрации Ровко А.В.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование задачи: организация безопасности и поддержание правопорядка на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат):участие в разработке мероприятий в сфере профилактики правонарушений, Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по договорам с ДПК, по опашке населенных пунктов, страхованию членов ДНД. | Глава администрации Ровко А.В.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 5. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие (результат): обеспечение деятельности и мероприятий учреждений культуры и кинематографии |  |  |  |  |  |  |
| 5,3 | Контрольная точка мероприятия: подписание соглашения о передачи части полномочий на реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, план мероприятий, акты выполненных работ по договорам на коммунальные услуги. | Глава администрации Ровко А.В.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 6. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи: проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат): увеличение количества жителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка мероприятия: составление плана мероприятий по физической культуре и спорту и молодежной политики. | Глава администрации Ровко А.В.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 7. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие (результат): содержание специалиста по первичному воинскому учёту |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет по первичному воинскому учёту | Специалист по воинскому учету |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 8. | Комплексы процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Крючковский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Мероприятие (результат): Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и пешеходных мостов, работы по замене и установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Контрольная точка мероприятия : подписание актов выполненных работ по договорам на уличное освещение, текущий ремонт дорог, очистку дорог от снега. | Глава администрации Ровко А.В.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 5. | Приоритетный проект N |  |  | X |  |  |  |
| 5.N. | Результат приоритетного проекта N |  | X | X |  |  |  |
| 5.N.N. | Контрольная точка результата приоритетного проекта N |  | X |  |  |  |  |