**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА  
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.04.2022 №51-п

с.Крючковка

⎡Об утверждении отчета о реализации⎤

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет от 11.10.2019 № 106-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Крючковский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет»за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Крючковские вести».

Глава муниципального образования А.В.Ровко

Разослано: администрации района, прокурору, в дело

Приложение

к постановлению

администрации сельсовета

от 11.04.2022 № 51-п

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2021 год**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» утверждена постановлением администрации Крючковского сельсовета Беляевского района Оренбургской области от 20.07.2017 № 95-п

Цель программы:

- реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения;

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Крючковского сельсовета.

Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5.Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования Крючковский сельсовет.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Целевые индикаторы и показатели коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе;

Сроки реализации программы:

2017- 2027 годы.

Перечень

мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2017 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Объемы финансирования, тыс.рублей | | % исполнения |
| Всего | 2021 |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Молодежная | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | 32,2 | 32,2 | 100 |
|  | Приобретение насоса |  | 67,3 | 67,3 |  |
|  | Итого |  | 99,5 | 99,5 | 100 |

Степень реализации мероприятия «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » (СР):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой | %  от плана | 99,5 | 99,5 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = 1/1=1

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2021 год является эффективной.