**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА  
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.04.2022 № 52-п

с.Крючковка

⎡Об утверждении отчета о реализации⎤

муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Крючковского сельсовета на 2019-2021 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет от 11.10.2019 № 106-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Крючковский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное

развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Крючковского сельсовета на 2019-2021 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Крючковские вести».

Глава муниципального образования А.В.Ровко

Разослано: администрации района, прокурору, в дело

Приложение

к постановлению

администрации сельсовета

от 11.04.2022 № 52-п

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2021 год**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» утверждена Постановлением администрации Крючковского сельсовета Беляевского района Оренбургской области от 20.07.2017 г. № 96.

Цель программы:

- Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования Крючковский сельсовет

Задачи программы:

1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; 2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования Крючковский сельсовет, безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и показатели транспортной инфраструктуры:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения;

Сроки реализации программы:

2017- 2027 годы.

Степень реализации основного мероприятия **«**Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Крючковский сельсовет в 2019-2023 годах» (СР):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | уровень бюджетной обеспеченности | 1396,6 | 1395,6 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР = 1/1=1.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на 2017-2027 годы на территории муниципального образования Крючковский сельсовет» за 2021 год является эффективной.